О подготовке объектов энергетического хозяйства,

жилищно-коммунального и социального назначения

муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан к работе

в осенне-зимний период 2021-2022 годов

В целях обеспечения устойчивой и безаварийной работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать штаб по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов (приложение № 2).

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений муниципального района:

- создать комиссии, разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов;

- обеспечить подготовку объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов в соответствии с утвержденными планами, с учетом рекомендаций Приказа Минэнерго России от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- до 15 сентября 2021 года завершить оформление паспортов готовности объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городских и сельских поселений к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов;

- начиная с июня 2021 года обеспечить представление в отдел развития жилищно-коммунального хозяйства и охраны природы администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения  [№1-ЖКХ (зима)](consultantplus://offline/ref=D1531E65FB594A9AB37E68A440D179E3720A4C9D682D161E439E67F673A9D57054B4E54FD2FACD4Aa7F), утвержденной Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года №7.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан www.belebey-mr.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Гумерова Н.К.

Глава Администрации А.А. Сахабиев

#### 

#### Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального района Белебеевский

район РБ

№\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Состав

штаба по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Гумеров Н.К. | -заместитель главы администрации муниципального района Белебеевский район РБ, председатель штаба |
| Члены штаба: |  |
| Смородин А.П. | - заместитель главы администрации муниципального района Белебеевский район РБ |
| Волков А.С. | -начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства и охраны природы администрации муниципального района Белебеевский район РБ |
| Лапшина Т.Н. | - начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ (по согласованию) |
| Ишмурзин Р.Р. | -главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская Центральная районная больница (по согласованию) |
| Губаев С.С. | -глава администрации ГП город Белебей муниципального района Белебеевский район РБ (по согласованию) |
| Юнусова Л.Р. | -глава администрации ГП Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район РБ (по согласованию) |
| Абдрахманова Э.Б. | -глава СП Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ (по согласованию) |
| Красильникова Н.К. | -глава СП Максим-Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ (по согласованию) |
| Зубов В.П. | -директор ООО «Белебеевский водоканал» (по согласованию) |
| Травницкий А.В. | -директор ООО «Белебеевские городские электрические сети» (по согласованию) |
| Лущиц С.А. | -директор ООО «Теплоэнерго» (по согласованию) |
| Мухаметдинов В.И. | -директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белебее (по согласованию) |
| Низамутдинов Н.С. | - старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

#### Заместитель главы Администрации Н.К. Гумеров

#### Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального района Белебеевский

район РБ

№\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

# ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятий | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Создать комиссии по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и разработать планы мероприятий. | Май 2021 года | Главы администраций городских и сельских поселений (по согласованию). |
| 2. | Комиссии периодически рассматривать на совещаниях ход подготовки к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. | Ежемесячно с 01.06.2021 года по 01.09.2021 года | Гумеров Н.К. |
| 3. | Обеспечить своевременное выполнение пунктов плана мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. | До 01.09.2021 года | Главы администраций городских и сельских поселений,  руководители предприятий, организаций,  хозяйств района (по согласованию). |
| 4. | На случай чрезвычайных ситуаций разработать аварийные планы зимней очистки городских и сельских поселений с привлечением техники ведомственных организаций. | До 01.09.2021 года | Главы администраций городских и сельских поселений (по согласованию). |
| 5. | Оформить паспорта готовности городских и сельских поселений к эксплуатации в осенне-зимний период 2021- 2022 годов. | До 15.09.2021 года | Главы администраций городских и сельских поселений (по согласованию). |
| 6. | Представлять в отдел развития ЖКХ и охраны природы отчет по форме федерального государственного статистического наблюдения [№1-ЖКХ (зима)](consultantplus://offline/ref=D1531E65FB594A9AB37E68A440D179E3720A4C9D682D161E439E67F673A9D57054B4E54FD2FACD4Aa7F). | Ежемесячно с 01.06.2021 года по 01.10.2021 года | Главы администраций городских и сельских поселений (по согласованию). |

Заместитель главы Администрации Н.К. Гумеров