ПРОЕКТ

Утверждена постановлением Администрации муниципального района  Белебеевский район

Республики Башкортостан

от «____» _________ 2024 года № __________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

| Ответственный исполнитель | отдел строительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| --- | --- |

Дата составления проекта

муниципальной программы           октябрь  2024 года

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального района Белебеевский район  Республики Башкортостан»

| Куратор муниципальной программы | Бадретдинов Ихсан Ахсанович – первый заместитель главы Администрации |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: - Обеспечить развитие и стабильное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Республики Башкортостан. Задачи: - повысить качество дорожной, в том числе уличной, сети муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; - обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; - привести в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и сооружения на них муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. |
| Перечень национальных проектов | Отсутствует |
| Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | отсутствует |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы без деления на этапы |
| Перечень подпрограмм | Без деления на подпрограммы |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Протяженность дорог с твердым покрытием, в том числе уличной, сети муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; - Протяженность участков автомобильных дорог, на которых осуществлен ремонт, общего пользования местного значения, в том числе улично-дорожной сети. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» (далее – муниципальная Программа) в 2025-2030 годах составит 516 811,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, из них по годам: 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан – 369 805,3 тыс. рублей, из них по годам: 2025 год – 51 905,8 тыс. рублей; 2026 год – 63 579,9 тыс. рублей; 2027 год – 63 579,9 тыс. рублей; 2028 год – 63 579,9 тыс. рублей; 2029 год – 63 579,9 тыс. рублей; 2030 год – 63 579,9 тыс. рублей; в) бюджета муниципального дорожного фонда муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан – 147 006,0 тыс. рублей, из них по годам: 2025 год – 24 501,0 тыс. рублей; 2026 год – 24 501,0 тыс. рублей; 2027 год – 24 501,0 тыс. рублей; 2028 год – 24 501,0 тыс. рублей; 2029 год – 24 501,0 тыс. рублей; 2030 год – 24 501,0 тыс. рублей. Объем средств республиканского бюджета и муниципального дорожного фонда для финансирования муниципальной программы подлежит ежегодной корректировке в соответствии с республиканским законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. |

1.  Оценка текущего состояния сферы реализации  муниципальной Программы.

Транспортная система Российской Федерации, Республики Башкортостан, в том числе и Муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, а ее развитие - одна из приоритетных задач государственной и муниципальной деятельности.

Белебеевский район находится в западной части Республики Башкортостан. Центр района – г.Белебей, расположен в 10 км от железнодорожной станции Аксаково, Самарского направления железной дороги и удален от столицы Республики Башкортостан г.Уфы на 180 км. К городу от ст. Аксаково подходит тупиковая железнодорожная ветка промышленного назначения, которая заканчивается в восточной промзоне станцией Белебей.

Связь районного центра с Уфой обеспечивается по дороге республиканского значения Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы, которая пересекая федеральную автомобильную дорогу М5 «Урал» по направлению Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск-Екатеринбург.

Участок дороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы, проходящий в границах района имеет III техническую категорию. Автодорогой межмуниципального  значения Аксеново-Аксаково-Белебей IV категории Белебеевский район связан с соседним Альшеевским районом. Автодорогой Белебей-Ермекеево-Приютово IV категории Белебеевский район связан с Ермекеевским районом.

Остальные дороги, проходящие в границах района, обеспечивают внутрирайонные связи и имеют IV –V технические категории.

В муниципальном районе по состоянию на 01.01.2024 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 657,6 км (515,1 км – дороги с твердым покрытием) IV-V категории и бескатегорийные,                 из них 194,8 км – ГП г. Белебей, 55,4 км – ГП Приютовский поссовет, 407,4 км – МР Белебеевский район, из них в границах сельских населенных пунктах –              193,8 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан утвержден постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 04 марта 2024 года № 165.

Динамика развития транспортной системы

муниципального района Белебеевский район  Республики Башкортостан

| № п/п | Показатели | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 9 месяцев 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 11,8 | 11,06 | 10,5 | 9,9 |
| 2 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 3,5 | 3,2 | 1,5 | 0,8 |
| 3 | Протяженность ремонта автомобильных дорог местного значения, км | 22,53 | 9,8 | 10,0 | 5,08 |

Состояние автомобильных дорог напрямую зависит от своевременного и качественного выполнения работ и финансирования. В последнее время по району ежегодно увеличивается интенсивность движения по автомобильным дорогам, в связи с увеличением транспортных средств.

В не нормативном состоянии по итогам 2023 года находится 10,5% или 69,1 км автомобильных дорог местного значения (2022 год – 11,06%). В 2021 году показатель находился на уровне 11,8%.

Для точного определения нормативного состояния автомобильных дорог и улично-дорожной сети необходимо провести детальную диагностику транспортной сети.

Более 10% автомобильных дорог местного значения требуют увеличения прочностных характеристик из-за значительного износа дорожных конструкций и превышения межремонтных сроков, в связи с увеличением доли тяжелых автомобилей и автопоездов в составе транспортных потоков.

В границах Белебеевского района перевозки осуществляются в основном автомобильным транспортом. В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильного транспорта в транспортной системе постоянно возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения. Повседневное массовое использование личных автомобилей является одним из главных факторов формирования нового образа жизни. Развитие рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно расширяют сферу применения грузового автомобильного транспорта, что обусловлено его высокой адаптированностью к рыночным условиям. Темпы наращивания парка личных и коммерческих автомобилей позволяют говорить о массовой автомобилизации, которая носит необратимый характер.

В настоящее время владение автомобильным транспортом рассредоточено между разными организациями, включая и самих потребителей транспортных услуг. Практически все предприятия промышленности, сельского хозяйства, строительства и оптовой торговли имеют собственный автомобильный парк.

Грузоперевозки осуществляют предприятия индивидуальных предпринимателей, занимающиеся коммерческими перевозками грузов.

Перевозка граждан осуществляются по городским, пригородным и междугородным маршрутам. Всего в районе работает 11 пригородных маршрутов, обеспечивающих пассажирскую связь районного центра с населенными пунктами района.

Пассажирские перевозки осуществляют Белебеевское АТП филиал ГУП  «Башавтотранс», и прочие мелкие перевозчики. На долю ГУП «Башавтотранс» приходится более 81,5% от общего объема перевозок. Около 18,5% приходится на долю прочих перевозчиков.

Отправление внегородских автобусов осуществляется от Белебеевского автовокзала, расположенного на ул. Интернациональной, емкостью 300 пассажиров. Вокзал построен в 1986 году.

2. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов

и показателей муниципальной программы

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  определены в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2023 года», Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов", , Стратегией социально-экономического развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на период до 2030 года, утвержденной решением Совета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 21 декабря 2018 года № 396, Прогнозом социально-экономического развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на среднесрочный период до 2027 года и на долгосрочный период до 2036 года, Федеральным законом от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.), постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 марта 2024 № 116 «Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан».

Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной Программы приведена в приложении № 1 к ней.

3. Сведения о финансовом

обеспечении реализации муниципальной Программы

Финансовое обеспечение муниципальной Программы осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и бюджета Республики Башкортостан.

Источники финансового обеспечения Муниципального дорожного фонда определены Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, утвержденным решением Совета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан	 от 05 июля 2019 года № 521.

Предоставление денежных средств из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан осуществляется в соответствии с территориальным заказом по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, который утверждается распоряжением Правительства Республики Башкортостан.

Информация о финансовом обеспечении муниципальной Программы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении № 2 к муниципальной Программе.

4. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной Программы

Реализация муниципальной Программы не предусматривает участия иных организаций.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

- Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 12 сентября 2024 года № 827 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан».

- 6. Подпрограммы

- Реализация подпрограмм в рамках муниципальной программы не предусмотрена.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального района Белебеевский район  Республики Башкортостан»

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы |  |  |  | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/ отрицательный) | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя муниципальной программы, источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель программы: Обеспечить развитие и стабильное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Республики Башкортостан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача программы №1: Повысить качество дорожной, в том числе уличной, сети муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 9,9 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  | Отрицательный | Dпрот = S1 / S2 x 100%, где: Dпрот – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; S1 - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям; S2 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. Источник данных: отчетные формы 3-ДГ (мо). |
|  | Задача программы №2: Обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Протяженность дорог с твердым покрытием, в том числе уличной, сети муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, км | 515,1 |  | 515,6 |  |  |  | 516,1 |  |  | 516,6 |  |  | 517,1 |  |  | 517,6 |  | 518,1 |  | Положительный | Данные формируются методом прямого счета. Отчетные формы 3-ДГ (мо) |
|  | Задача программы №3: Привести в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и сооружения на них муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Протяженность участков автомобильных дорог, на которых осуществлен ремонт, общего пользования местного значения, в том числе улично-дорожной сети, км | 5,08 | 7 |  |  |  | 10 |  |  | 13 |  |  | 16 |  |  | 19 |  |  | 22 |  | Положительный | Данные формируются методом прямого счета. |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» |
| --- | --- |

ПЛАН реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального района Белебеевский район  Республики Башкортостан»

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, основного мероприятия по региональному проекту, приоритетному проекту Республики Башкортостан, ведомственному региональному проекту, мероприятия) | Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы | Источник финансового обеспечения муниципальной программы | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, основное мероприятие по региональному проекту, приоритетному проекту Республики Башкортостан, ведомственному региональному проекту, мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, основное мероприятие по региональному проекту, приоритетному проекту Республики Башкортостан, ведомственному региональному проекту, мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - А | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» | Отдел строительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Белебеевский район Беспублики Башкортостан (далее – ОсиДХ Администрации) | итого, в том числе: | 516 811,3 | 76 406,8 | 88 080,9 | 88 080,9 | 88 080,9 | 88 080,9 | 88 080,9 | 2025-2030 гг. | п.п.1-3 приложения №1 к муниципальной программе | х | х | х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 369 805,3 | 51 905,8 | 63 579,9 | 63 579,9 | 63 579,9 | 63 579,9 | 63 579,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального дорожного фонда | 147 006,0 | 24 501,0 | 24 501,0 | 24 501,0 | 24 501,0 | 24 501,0 | 24 501,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Цель программы: Обеспечить развитие и стабильное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Республики Башкортостан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задачи программы: - повысить качество дорожной, в том числе уличной, сети муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; - обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; - привести в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и сооружения на них муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: организация проектных, ремонтных работ и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по объектам: | ОсиДХ Администрации | итого, в том числе: | 516 811,3 | 76 406,8 | 88 080,9 | 88 080,9 | 88 080,9 | 88 080,9 | 88 080,9 | 2025-2030 гг. | п.п.1-3 приложения №1 к муниципальной программе | х | х | х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 369 805,3 | 51 905,8 | 63 579,9 | 63 579,9 | 63 579,9 | 63 579,9 | 63 579,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального дорожного фонда | 147 006,0 | 24 501,0 | 24 501,0 | 24 501,0 | 24 501,0 | 24 501,0 | 24 501,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка проектно- изыскательских работ в целях ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая расходы на экспертизу, технические условия и согласования | ОсиДХ Администрации | итого, в том числе: | 1 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2025-2030 гг. | п.п.1-3 приложения №1 к муниципальной программе | х | Количество разработанных проектно-сметных документаций, ед. | 2025-2 2026-3 2027-4 2028-5 2029-6 2030-7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального дорожного фонда | 1 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | ОсиДХ Администрации | итого, в том числе: | 205 128,7 | 30 458,2 | 34 934,1 | 34 934,1 | 34 934,1 | 34 934,1 | 34 934,1 | 2025-2030 гг. | п.2 приложения №1 к муниципальной программе | х | Протяженность дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, км | 2025-170,9 2026-179,5 2027-188,1 2028-196,6 2029-205,2 2030-213,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 183 651,0 | 26 771,0 | 31 376,0 | 31 376,0 | 31 376,0 | 31 376,0 | 31 376,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального дорожного фонда | 21 477,7 | 3 687,2 | 3 558,1 | 3 558,1 | 3 558,1 | 3 558,1 | 3 558,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | ОсиДХ Администрации | итого, в том числе: | 251 510,8 | 28 445,0 | 38 133,8 | 46 233,0 | 46 233,0 | 46 233,0 | 46 233,0 | 2025-2030 гг. | п.п.1-3 приложения №1 к муниципальной программе | х | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, км | 2025-0,3 2026-0,6 2027-0,9 2028-1,2 2029-1,5 2030-1,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 167 746,2 | 14 704,3 | 24 226,3 | 32 203,9 | 32 203,9 | 32 203,9 | 32 203,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального дорожного фонда | 83 764,6 | 13 740,7 | 13 907,5 | 14 029,1 | 14 029,1 | 14 029,1 | 14 029,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Организация дорожной деятельности на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов путем передачи иных межбюджетные трансфертов | ОсиДХ Администрации | итого, в том числе: | 58 671,9 | 17 253,7 | 14 762,9 | 6 663,8 | 6 663,8 | 6 663,8 | 6 663,8 | 2025-2030 гг. | п.п.1-3 приложения №1 к муниципальной программе | х | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог в границах населенных пунктов, км | 2025- 6,7 2026- 9,4 2027-12,1 2028-14,8 2029-17,5 2030-20,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 18 408,2 | 10 430,5 | 7 977,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального дорожного фонда | 40 263,7 | 6 823,2 | 6 785,3 | 6 663,8 | 6 663,8 | 6 663,8 | 6 663,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |